## Slide 1: Rundenzählung
Bunea, Freudenschuss, Eder, Lanzenbacher, Kienast

## Slide 2: Überblick
PSP
IMV
Zeiteinteilung
Arbeitspakete

## Slide 3: Projektstruktur Plan
Programmierung
Hardware Beschaffung
Software - Rundenzählungsapplikation
Software - Anzeige Website für Läuferdaten während des Events
Testen des Systems
Aufbau des Systems
NFC Reader beschaffen
NFC - Bänder beschaffen
Anzeigemonitore beschaffen
Server beschaffen
GUI zur Eingabe von Anmeldungsdaten und Spenden
Verbindung zur Datenbank
Rundenzählungsfunktion
Datenbank
Input von NFC Reader
Mit DB kommuniziren
Unit Tests
Kommunikation mit der DB über PHP
HTML Webseite Top 10
Design mit Bootstrap
HTML Webseite
Letzten zwei eingescannten Läufer
Design mit Bootstrap
Eingabe Testen
Rundenzählung Testen
Ausgabe am Bildschirm testen
Server vorbereiten
Computer vorbereiten
NFC Reader vorbereiten
Spendenbox

## Slide 4: IMV Matrix
Teilprojekt Programmierung | Kienast Daniel | Lanzenbacher Alexander | Eder Joachim | Freudenschuss Stefan | Bunea Leonard
Hardware Beschaffung | I | I | M | V | I
Datenbank | I | I | V | M | M
Software - Rundenzählungsapplikation | M | M | I | I | V
Software - Anzeige Website | M | M | M | M | V
Testen des System | M | M | M | M | V
Aufbau des Systems | M | M | M | M | V

## Slide 5: Zeit Einteilung

## Slide 6: Hardwarebeschaffung
NFC-Scanner
NFC-Bänder
Bildschirme
Sonstige Computer

## Slide 7: Datenbank
MySQL Datenbank
Beinhaltet alle Läuferdaten

## Slide 8: Rundenzählungsprogramm
JavaFX GUI
  Anmeldung von neuen Läufern
  Debug Information von den NFC-Scannern
Verbunden mit NFC-Scanner und Datenbank

## Slide 9: Anzeige Webseite
Website mit PHP, HTML, CSS, JS, …
Läufer sehen ihre Runden Information
Top 10 Liste

## Slide 10: Testen und Aufbau
Testaufbau
Vor dem Laufevent:
  Echter Aufbau der Anmelde- und Zählungsstation

## Slide 11: Zusammenfassung

## Slide 12: Ende